  > Yann – Loïc – Yohann – Joel <

---
En Bref
- Un jeu éducatif
- Plusieurs stages évolutifs
- Affronter des professeurs
- Se mesurer aux autres
- Remporter des items

---
Mise en Oeuvre
- Client-serveur Java
- Base de donnée SQLite
- Sérialisation avec Jackson
- Interface graphique avec JavaFX

---
Difficultés
- Gestion de l’intercommunication
  - Client – Serveur – Client
- Passer du synchrone vers l’asynchrone

---
Bugs et amélioration
- Bouton quitter
- Bug possible lors des combats versus
- Reprendre au dernier prof vaincu
- Limiter le temps
- Scénarios
- Hash des mots de passe salés

---
La Méthode Scrum
- Objectifs a court terme atteignables
- Se rendre compte rapidement des problèmes
- Problème avec une team sans expérience
- Sprints trop courts
- Manque de refactoring